7. Burndowngraf for sprint 1

Mandagen gikk mest ut på å bli kjent, planlegge og starte smått på backlog for sprint 1. Vi startet ikke ordentlig med jira før tirsdagen hvor man tydelig ser at vi la til mange issues samt løste mange av de samme dag. Videre er den største feilen vi har gjort at vi ikke var mer nøye med å legge inn alle issues i sprinten helt fra starten av. Dette førte til at vi underveis la de til, og dermed er det flere ”spikes” på grafen. Vi må også bli mye bedre på å logge timer ettersom vi gjør de, i og med at vi ofte har logget mange timer samt flyttet over issues til ”done” helt samtidig som også viser seg tydelig på grafen. Disse erfaringene gjør at vi nå har blitt mye bedre kjent med hvordan jira fungerer og konsekvensene av feil bruk av de ulike funksjonene. Dermed har vi stor tro på at dette skal fungere mye bedre i sprint 2.

”print screen av grafen her” (som vedlegg?)